Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo de nuestro proyecto APT “Gear Management”, hemos completado las primeras etapas fundamentales del proyecto. Hasta el momento, hemos llevado a cabo las siguientes actividades: Levantamiento de requerimientos funcionales Diseño de la arquitectura de la aplicación móvil con integración en GCP Configuración inicial del entorno de desarrollo y servicios cloud Desarrollo del prototipo inicial de la aplicación móvil con funcionalidad básica de escaneo de SKU Configuración inicial de base de datos para almacenamiento en la nube |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Descripción y Justificación: Se presentará como evidencia el esquema de la base de datos implementada en BigQuery y las pruebas de consulta de datos a través de una API desplegada en Google Cloud Platform (GCP). La tabla productos en BigQuery, con campos como codigo_barra, nombre, categoria, precio, fecha_creacion, y bodega, demuestra la configuración inicial de la base de datos para el almacenamiento en la nube, la cual fue una de las actividades completadas. Las consultas a la API (usando curl en la terminal) para obtener la información de productos específicos (con SKUs 7801620000190 para "Coca-Cola 1.5L" y 7801610002679 para "Pan Marraqueta Ideal 400g") son la prueba de la funcionalidad básica de escaneo de SKU y el acceso a datos que ha sido desarrollado en el prototipo inicial de la aplicación móvil y servicios cloud. Resguardo de Calidad (Aspectos Disciplinares): El resguardo de la calidad del proyecto se realiza mediante la correcta aplicación de metodologías ágiles (Scrum con sprints quincenales) para la organización del trabajo, permitiendo revisiones constantes y ajustes oportunos. Además, se utiliza un ambiente de prueba en GCP que permite experimentar sin restricciones presupuestarias y se aprovechan los conocimientos previos del equipo en desarrollo móvil y bases de datos, lo que aceleró el aprendizaje inicial. Evidencias Adjuntas: Captura de pantalla de BigQuery: Muestra la tabla productos con sus esquemas y datos cargados. Captura de comandos curl: Muestra la respuesta del endpoint de la API al consultar productos por SKU, confirmando la integración con los servicios cloud. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar, implementar y evaluar soluciones informáticas | Levantamiento de requerimientos | Herramientas de análisis, entrevistas con usuarios potenciales | 1 semana | Ismael Doria | Necesidad de validar requerimientos con usuarios reales | Completado | Ninguno |
| Diseñar, implementar y evaluar soluciones informáticas | Diseño de arquitectura del sistema | Diagramas, herramientas de diseño | 1 semana | Todo el equipo | Complejidad en definir integraciones | Completado | Ninguno |
| Desarrollar aplicaciones móviles y servicios sobre arquitecturas cloud | Configuración de GCP | Cuenta de prueba GCP, documentación oficial | 3 días | Ismael Doria | Curva de aprendizaje de servicios GCP | Completado | Ninguno |
| Desarrollar aplicaciones móviles y servicios sobre arquitecturas cloud | Desarrollo de prototipo móvil | Android Studio / React Native, librerías de escaneo | 2 semanas | Branco Cid | Compatibilidad con diferentes dispositivos | Completado | Ninguno |
| Desarrollar aplicaciones móviles y servicios sobre arquitecturas cloud | Configuración base de datos | GCP, documentación | 1 semana | Branco Cid | Definición de estructura de datos óptima | Completado | Ninguno |
| Desarrollar aplicaciones móviles y servicios sobre arquitecturas cloud | Implementación de sincronización en tiempo real | APIs de GCP, Cloud Functions | 2 semanas | Branco Cid | Manejo de concurrencia y conflictos | En curso | Ninguno |
| Implementar soluciones de integración con plataformas externas | Integración con Looker Studio | Looker Studio, conectores de datos | 1 semana | Ismael Doria | Aprendizaje de herramienta nueva | No iniciado | Ninguno |
| Aplicar metodologías de gestión de proyectos | Gestión de sprints y reuniones | Jira, Reuniones semanales | Durante todo el proyecto | Ismael Doria | Coordinación de horarios del equipo | En curso | Ninguno |
| Diseñar, implementar y evaluar soluciones informáticas | Pruebas de funcionalidad | Dispositivos móviles, casos de prueba | 1 semana | Todo el equipo | Disponibilidad de dispositivos para testing | No iniciado | Ninguno |
| Diseñar, implementar y evaluar soluciones informáticas | Documentación técnica final | Plantillas de documentación | 1 semana | Todo el equipo | Tiempo para documentación detallada | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores - Acceso a cuenta de prueba de GCP: La disponibilidad de 3 meses de prueba gratuita en Google Cloud Platform nos ha permitido experimentar sin restricciones presupuestarias con servicios como Cloud Functions. - Conocimientos previos del equipo: Los integrantes del equipo contábamos con conocimientos base en desarrollo móvil y bases de datos, lo que aceleró la curva de aprendizaje inicial. - Metodología ágil: La aplicación de Scrum con sprints quincenales ha facilitado la organización del trabajo, permitiendo revisiones constantes y ajustes oportunos. Dificultades - Curva de aprendizaje de GCP - Tiempo limitado de desarrollo - Coordinación de horarios

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajuste en duración: La actividad de "Diseño de arquitectura del sistema" tomó 3 días adicionales debido a la complejidad de definir las integraciones óptimas Priorización: Decidimos desarrollar primero las funcionalidades core (escaneo y almacenamiento)

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.